TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: | Nguyễn Ánh Tuyết |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | DE201074 |
| Lớp: | SE20A07 |
| Ngày nộp: | 16/6/2026 |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

# Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

# Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must Have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must Have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should Have |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Could Have |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Won't Have (lần này) |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Won't Have (lần này) |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Should Have |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Could Have |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Won't Have (lần này) |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Could Have |

## Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

R01 — Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP: ĐÂY là Must Have vì đây là chức năng cốt lõi nhất của hệ thống. Nếu không có tính năng này, hệ thống không thể thực hiện mục đích chính là đặt lịch khám trực tuyến. Không có R01, hệ thống không tồn tại về mặt chức năng.

R02 — Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile: Đây là Must Have vì bác sĩ cần biết ai đang đến khám và vào giờ nào. Nếu bỏ tính năng này, bác sĩ không thể chuẩn bị, lịch đặt của bệnh nhân sẽ vô nghĩa — hệ thống không thể vận hành theo mục đích ban đầu.

R03 (Should Have): SMS nhắc lịch giúp giảm bỏ hẹn nhưng hệ thống vẫn hoạt động nếu thiếu. Có thể bổ sung sau phiên bản đầu.

R04 (Could Have): Xem lịch sử và đơn thuốc cũ là tính năng tiện ích, không ảnh hưởng đến việc đặt lịch mới. Có thể triển khai ở phiên bản sau.

R05 (Won't Have lần này): Báo cáo doanh thu biểu đồ cần module riêng, tốn thời gian xây dựng đáng kể. Không ảnh hưởng chức năng đặt lịch. Hoãn sang giai đoạn 2.

R06 (Won't Have lần này): Hỗ trợ 3 cơ sở cần kiến trúc multi-tenant phức tạp. Với 8 tuần và 3 dev, đây là rủi ro quá lớn. Phiên bản đầu chỉ cần 1 cơ sở.

R07 (Should Have): Thanh toán trực tuyến tăng giá trị dịch vụ nhưng bệnh nhân vẫn có thể thanh toán tại quầy. Tích hợp VNPay/MoMo cần thêm thời gian kiểm thử bảo mật.

R08 (Could Have): Ghi chú điện tử thay hồ sơ giấy là cải tiến quy trình nội bộ nhưng không trực tiếp liên quan đến chức năng đặt lịch của bệnh nhân. Có thể triển khai sau.

R09 (Won't Have lần này): Đánh giá dịch vụ là tính năng tùy chọn, không ảnh hưởng luồng đặt lịch. Cần dữ liệu sử dụng thực tế trước khi triển khai.

R10 (Could Have): Hiển thị thời gian chờ real-time đòi hỏi hạ tầng websocket/realtime. Phức tạp kỹ thuật, có thể bổ sung sau khi hệ thống đã ổn định.

## Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (ghi tên requirement):

3 câu hỏi cho requirement này:

Requirement Should Have thứ 1: R03 — Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ

Câu hỏi 1: Bạn có thể cho tôi biết hiện tại tỷ lệ bệnh nhân bỏ hẹn (no-show) là bao nhiêu phần trăm? Nếu tỷ lệ này thấp (dưới 10%), liệu chi phí tích hợp SMS có thực sự mang lại lợi ích tương xứng không?

Câu hỏi 2: Nếu chúng tôi không có SMS nhắc hẹn trong 2 tháng đầu ra mắt, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Phòng khám hiện đang xử lý việc nhắc lịch như thế nào?

Câu hỏi 3: Chi phí SMS nhắc hẹn sẽ do phòng khám hay bệnh nhân chi trả? Nếu mỗi SMS tốn khoảng 500–1.000 VNĐ và mỗi tháng có 500 lịch hẹn, ngân sách có cho phép không?

Requirement Should Have thứ 2 (ghi tên requirement):

3 câu hỏi cho requirement này:

Requirement Should Have thứ 2: R07 — Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo)

Câu hỏi 1: Hiện tại, bao nhiêu phần trăm bệnh nhân của phòng khám có thói quen thanh toán online? Nếu phần lớn vẫn thanh toán tiền mặt tại quầy, mức độ ưu tiên của tính năng này có thực sự cao không?

Câu hỏi 2: Nếu phiên bản đầu không có thanh toán online mà chỉ cho phép đặt lịch rồi thanh toán tại phòng khám, điều đó có khiến bệnh nhân không muốn sử dụng ứng dụng không?

Câu hỏi 3: Tích hợp VNPay/MoMo đòi hỏi đăng ký merchant, kiểm thử bảo mật và xử lý hoàn tiền. Bạn sẵn sàng chờ thêm 2–3 tuần để có tính năng này, hay muốn ra mắt sớm hơn mà không có thanh toán online?

## Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

Khi deadline rút từ 8 tuần xuống còn 5 tuần, cần xem xét lại toàn bộ danh sách và hạ cấp những requirement tốn nhiều thời gian nhất:

1. R07 (Should Have → Won't Have lần này): Tích hợp VNPay/MoMo yêu cầu đăng ký merchant, kiểm thử bảo mật, và xử lý edge case hoàn tiền. Với chỉ 5 tuần và 3 dev, rủi ro kỹ thuật quá cao. Bệnh nhân vẫn có thể thanh toán tại quầy — hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

2. R03 (Should Have → Won't Have lần này): SMS nhắc hẹn cần tích hợp với nhà cung cấp SMS (ví dụ ESMS, Twilio), thêm cron job và xử lý lỗi gửi tin. Trong bối cảnh 5 tuần, nhân viên lễ tân có thể tạm thời nhắc thủ công qua điện thoại. Đây là giải pháp tạm thời chấp nhận được cho phiên bản MVP.

Lý do chung: Nguyên tắc MoSCoW trong tình huống khan hiếm thời gian là bảo vệ Must Have bằng mọi giá. R01 (đăng ký lịch) và R02 (bác sĩ xem lịch) vẫn phải hoàn thành để hệ thống có giá trị sử dụng thực tế.

Các requirement giữ nguyên: R01, R02 (Must Have không thay đổi). R04, R08, R10 vẫn ở Could Have vì chúng không tốn nhiều công sức triển khai nếu thời gian cho phép.

# Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

## Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: Verification Giải thích: Tester đang kiểm tra hệ thống có hoạt động đúng theo SRS không — đây là Verification (làm đúng cách/theo tài liệu). Không có người dùng thực tế tham gia để xác nhận tính phù hợp thực tế.

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: Validation Giải thích: BA đang hỏi bác sĩ — người dùng thực tế — xem hệ thống có phù hợp quy trình khám bệnh thực tế không. Đây là Validation (làm đúng việc khách hàng cần), không kiểm tra theo tài liệu.

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: Verification Giải thích: Team đang review nội bộ tài liệu SRS để đảm bảo tính đầy đủ và nhất quán — đây là Verification. Không có stakeholder hay người dùng tham gia để xác nhận tính phù hợp thực tế.

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: Cả hai Giải thích: PM so sánh business requirements với software requirements để tìm lỗi dịch sai: (1) Verification — kiểm tra hai tài liệu có nhất quán với nhau không; (2) Validation — đảm bảo software requirements phản ánh đúng điều khách hàng thực sự cần.

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: Cả hai (nhưng Validation đã thất bại) Giải thích: 200 test PASS chứng tỏ Verification thành công (hệ thống hoạt động đúng theo SRS). Nhưng Validation thất bại hoàn toàn — SRS ngay từ đầu đã ghi sai yêu cầu (CMND+BHYT), không ai xác nhận với người dùng thực. Đây là bài học kinh điển: Verification không đảm bảo Validation.

## Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

Phân tích TH5:

1. Điều gì đã xảy ra?

Team thực hiện Verification rất tốt (200 test PASS theo SRS), nhưng Validation hoàn toàn thất bại. Nguyên nhân gốc rễ: SRS đã ghi sai yêu cầu ngay từ đầu — yêu cầu bắt buộc cả CMND lẫn thẻ BHYT không được xác nhận với người dùng thực tế. Team đã 'làm đúng cách' (Verification) nhưng 'làm sai việc' (Validation thất bại). Khoảng cách giữa SRS và nhu cầu thực của khách hàng không được phát hiện cho đến lúc demo.

2. Nếu là BA, tôi đã có thể ngăn chặn như thế nào?

Giai đoạn Elicitation (tuần 1–2): Workshop với nhân viên lễ tân để hỏi rõ: 'Hiện tại bệnh nhân cần cung cấp giấy tờ gì để đặt lịch? CMND và BHYT có bắt buộc không, hay chỉ cần số điện thoại?' Câu trả lời đơn giản này đã đủ để tránh toàn bộ vấn đề.

Giai đoạn Review SRS (tuần 2–3): Tổ chức SRS walkthrough với giám đốc và nhân viên phòng khám. Đọc to từng requirement và hỏi: 'Điều này có đúng với thực tế vận hành của phòng khám không?' Đặc biệt chú ý các yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân bệnh nhân.

Giai đoạn Prototype (tuần 3–4): Cho bệnh nhân thật thử đặt lịch qua prototype sớm. Khi họ vấp phải yêu cầu CMND+BHYT, phản hồi tiêu cực sẽ được phát hiện ngay — không phải đến khi demo cuối.

3. Hai hoạt động Validation cụ thể nên làm TRƯỚC khi bàn giao:

Hoạt động 1 — User Acceptance Testing (UAT) có sự tham gia của giám đốc và nhân viên lễ tân: Cho người dùng thực tế thực hiện kịch bản đặt lịch thông thường và xác nhận bằng chữ ký rằng quy trình phù hợp thực tế. Đây là cơ hội cuối để phát hiện mismatch giữa SRS và nhu cầu thực.

Hoạt động 2 — Demo cuối sprint với stakeholder chính: Sau mỗi sprint, demo tính năng mới với giám đốc phòng khám (không chỉ với PM nội bộ). Yêu cầu giám đốc xác nhận bằng lời hoặc văn bản. Nếu làm điều này từ sprint 1, vấn đề CMND/BHYT sẽ được phát hiện sớm, tiết kiệm toàn bộ chi phí sửa lại sau.

# Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

## Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã cài ứng dụng và có số điện thoại hợp lệ, hệ thống đang hoạt động bình thường |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhập số điện thoại, chọn bác sĩ, chọn khung giờ trống và bấm 'Xác nhận đặt lịch' |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại trong vòng 60 giây; sau khi nhập OTP đúng, lịch hẹn được tạo thành công và bệnh nhân nhận thông báo xác nhận kèm mã lịch hẹn |

Acceptance Criteria 2:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đăng nhập và đang xem lịch của bác sĩ A vào ngày mai |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn khung giờ 9:00 nhưng khung giờ đó vừa được bệnh nhân khác đặt trước |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị thông báo 'Khung giờ này đã được đặt' và tự động làm mới danh sách giờ trống; bệnh nhân có thể chọn khung giờ khác mà không cần tải lại trang |

Acceptance Criteria 3:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã chọn bác sĩ và khung giờ, hệ thống đã gửi OTP về số điện thoại |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhập sai mã OTP 3 lần liên tiếp |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống khóa tính năng gửi OTP trong 5 phút và hiển thị thông báo 'Bạn đã nhập sai OTP quá nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 5 phút'; lịch hẹn chưa được tạo |

Acceptance Criteria 4:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã có ít nhất 1 lịch hẹn đã được xác nhận trong tương lai |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân vào mục 'Lịch hẹn của tôi' trong ứng dụng |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn sắp tới theo thứ tự thời gian tăng dần, mỗi mục gồm: tên bác sĩ, chuyên khoa, ngày giờ khám, địa điểm và mã lịch hẹn |

## Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

Phân tích AC dễ bị bỏ sót:

AC dễ bị bỏ sót nhất: AC về xử lý OTP sai nhiều lần (AC3) — đặc biệt là giới hạn số lần nhập sai và cơ chế khóa tạm thời.

Lý do dễ bị bỏ sót: Trong quá trình phân tích happy path (luồng chính), BA và dev thường chỉ nghĩ đến trường hợp OTP đúng. Trường hợp nhập sai nhiều lần thường bị bỏ qua vì không xuất hiện trong user story ban đầu.

Tại sao AC này quan trọng: Nếu không có giới hạn số lần thử, kẻ xấu có thể brute-force OTP để đặt lịch khám giả mạo danh người khác. Đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng với thông tin y tế cá nhân.

Hậu quả nếu thiếu: Hệ thống có thể bị lợi dụng để tấn công tài khoản bệnh nhân, tạo lịch hẹn giả, làm tắc nghẽn lịch bác sĩ. Phòng khám có thể vi phạm quy định bảo mật dữ liệu y tế.

Cách AC này ngăn chặn bug: Khi dev implement, họ sẽ phải viết logic đếm số lần nhập sai và trigger khóa sau 3 lần. QA sẽ có test case cụ thể để verify. Nếu không có AC này, cả 2 bước đều có thể bị bỏ qua.

## Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): | AC3: Khi bệnh nhân nhập sai OTP 3 lần liên tiếp, hệ thống phải khóa tính năng gửi OTP trong 5 phút |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC_OTP_003 — Kiểm tra khóa tài khoản sau khi nhập sai OTP 3 lần |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | 1) Bệnh nhân đã cài app và có tài khoản hợp lệ; 2) Bệnh nhân đã chọn bác sĩ và khung giờ; 3) Hệ thống đã gửi OTP thành công về số điện thoại; 4) Thời gian OTP còn hiệu lực (chưa quá 5 phút) |
| Các bước thực hiện (Steps): | Bước 1: Nhập OTP sai lần 1 → ghi nhận thông báo lỗi. Bước 2: Nhập OTP sai lần 2 → ghi nhận thông báo lỗi. Bước 3: Nhập OTP sai lần 3 → quan sát phản hồi hệ thống. Bước 4: Thử bấm 'Gửi lại OTP' → kiểm tra trạng thái nút. Bước 5: Đợi 5 phút → thử lại. |
| Dữ liệu thử (Test data): | Số điện thoại: 0901234567 ¦ OTP sai: 000000 ¦ OTP đúng: (lấy từ tin nhắn thật) ¦ Tài khoản test: patient_test@example.com |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | Sau lần sai thứ 3: Hiện thông báo 'Bạn đã nhập sai OTP quá nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 5 phút'. Nút 'Gửi lại OTP' bị vô hiệu hóa trong 5 phút. Lịch hẹn chưa được tạo. Sau 5 phút: hệ thống cho phép gửi OTP mới. |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): | (Để trống — tester điền sau khi thực hiện) |

# Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.